Чек-лист: что проверить в договоре строительного подряда
Со стороны подрядчика. Пройдите по пунктам перед подписанием.

Ответственность и неустойка
☐  Ставка неустойки разумная (около 0,1% в день), не 1%?
☐  Есть потолок неустойки (% от стоимости этапа)?
☐  Ответственность симметрична — заказчик отвечает за просрочку оплаты?
☐  Ваша ответственность ограничена реальным ущербом (без упущенной выгоды)?

Деньги: аванс, оплата, удержание
☐  Порядок и сроки оплаты чёткие, привязаны к приёмке?
☐  Гарантийное удержание не больше 5% и с конкретным сроком возврата?
☐  Возврат аванса — только неотработанная часть?
☐  Твёрдая цена с условием пересмотра при удорожании материалов?

Сроки и приёмка
☐  Начальный и конечный сроки согласованы?
☐  Есть срок на подписание акта и право на односторонний акт при уклонении?
☐  Прописан порядок согласования дополнительных работ (письменно)?
☐  Есть право приостановить работы при бездействии заказчика?

Гарантии и качество
☐  Гарантийный срок 5 лет, а не больше?
☐  Срок считается от акта приёмки?
☐  Есть исключения из гарантии (износ, неправильная эксплуатация, чужой ремонт)?

Выход из договора
☐  Сохранены ваши права при отказе заказчика (оплата выполненного, ст. 717)?
☐  Нет односторонних прав заказчика без компенсации?
☐  Условия сбалансированы, нет явно кабальных пунктов?

Проверить весь договор автоматически за минуты — svod.legal. Материал носит справочный характер и не является юридической консультацией.




